HOSTFORGE FOR WOOCOMMERCE

Plan de Desarrollo para Claude Code

Plugin WordPress / WooCommerce

Desarrollo Modular por Fases

Documento de referencia para desarrollo con IA

Autor: José Conti

Versión 1.0  |  Febrero 2026

Documento Confidencial

# Tabla de Contenidos

Nota: Actualiza la tabla de contenidos tras abrir en Word (clic derecho > Actualizar campo).

# 0. Instrucciones Generales para Claude Code

Este documento es tu guía maestra de desarrollo. Contiene todas las fases, tareas y especificaciones técnicas del plugin HostForge for WooCommerce. Debes seguir estas reglas en todo momento:

## 0.1 Reglas Fundamentales

- WordPress Coding Standards: Todo el código PHP debe cumplir los WordPress Coding Standards (WPCS). Usa phpcs con el ruleset WordPress-Extra.

- Seguridad WordPress: Escapa toda salida con esc_html(), esc_attr(), esc_url(), wp_kses(). Sanitiza toda entrada con sanitize_text_field(), absint(), etc. Usa nonces en todos los formularios. Verifica capabilities con current_user_can() antes de cada acción.

- Prefijo: Todas las funciones, clases, hooks, opciones, tablas de DB y constantes DEBEN usar el prefijo 'hf_' o 'hostforge_' o el namespace 'HostForge\'.

- PHP 8.0+: Usa type hints, return types, named arguments donde sea apropiado. Nunca uses funciones deprecadas.

- Internacionalización: Todo string visible al usuario debe estar envuelto en __(), _e(), esc_html__(), etc. con text-domain 'hostforge'.

- Sin jQuery en admin nuevo: Para pantallas nuevas de admin, usa JavaScript vanilla o Alpine.js. Usa wp_enqueue_script() y wp_enqueue_style() para cargar assets.

- Carga condicional: Los assets CSS/JS solo se cargan en las páginas donde se necesitan, nunca globalmente.

## 0.2 Sistema de Seguimiento de Progreso

Cada sección tiene una tabla de checklist con columnas ID, Tarea y Estado. Los estados posibles son:

- PENDIENTE: No iniciado.

- IN PROGRESS: En desarrollo.

- DONE: Completado y testeado.

Cuando completes una tarea, indica al usuario que actualice el estado en este documento. Así, si cambias de chat por 'Prompt Too Long', el siguiente chat puede continuar exactamente donde lo dejaste.

IMPORTANTE: Al inicio de cada nuevo chat, el usuario te pasará este documento. Lee las tablas de estado para saber qué está DONE y continúa desde la primera tarea PENDIENTE.

## 0.3 Arquitectura Modular Obligatoria

HostForge se compone de módulos independientes que el admin puede activar o desactivar desde HostForge > Ajustes > Módulos. Cuando un módulo está desactivado:

- NO se cargan sus clases PHP.

- NO se registran sus hooks.

- NO se encolan sus assets CSS/JS.

- NO se crean sus menús de admin.

- NO se registran sus endpoints REST API.

- NO se ejecutan sus cron tasks.

Las tablas de DB de un módulo se crean al activarlo por primera vez y NO se eliminan al desactivarlo (solo al desinstalar el plugin completo).

## 0.4 Estructura de Archivos del Plugin

hostforge-for-woocommerce/

├── hostforge.php                    // Archivo principal del plugin

├── uninstall.php                    // Limpieza al desinstalar

├── composer.json                    // Autoloading PSR-4

├── assets/

│   ├── css/                         // Estilos (admin y front)

│   ├── js/                          // Scripts (admin y front)

│   └── images/                      // Iconos, logos

├── includes/

│   ├── class-hostforge.php           // Clase principal (singleton)

│   ├── class-hf-autoloader.php       // Autoloader PSR-4

│   ├── class-hf-activator.php        // Lógica de activación

│   ├── class-hf-deactivator.php      // Lógica de desactivación

│   ├── class-hf-module-manager.php   // Gestor de módulos activos

│   ├── class-hf-dependency-checker.php // Verificar WC, PHP, etc.

│   ├── abstracts/

│   │   ├── abstract-hf-module.php    // Clase base de módulo

│   │   └── abstract-hf-api-client.php // Cliente API base

│   ├── interfaces/

│   │   ├── interface-hf-panel-provider.php  // Contrato cPanel/Plesk

│   │   └── interface-hf-registrar.php       // Contrato registradores

│   ├── traits/

│   │   ├── trait-hf-has-logs.php     // Logging reutilizable

│   │   └── trait-hf-has-settings.php // Settings reutilizable

│   └── helpers/

│       ├── hf-formatting-functions.php

│       └── hf-template-functions.php

├── modules/

│   ├── server-manager/               // Módulo 1

│   │   ├── class-hf-server-manager-module.php

│   │   ├── admin/

│   │   ├── api/

│   │   └── providers/

│   │       ├── class-hf-cpanel-provider.php

│   │       └── class-hf-plesk-provider.php

│   ├── auto-provisioning/            // Módulo 2

│   ├── domain-manager/               // Módulo 3

│   ├── support-desk/                 // Módulo 4

│   ├── advanced-billing/             // Módulo 5

│   ├── affiliates/                   // Módulo 6

│   ├── security/                     // Módulo 7

│   ├── notifications/                // Módulo 8

│   ├── reports/                      // Módulo 9

│   └── currency-tax/                 // Módulo 10

├── templates/

│   ├── admin/                        // Plantillas admin

│   ├── frontend/                     // Plantillas My Account

│   ├── emails/                       // Plantillas email

│   └── checkout/                     // Plantillas checkout

├── languages/

│   └── hostforge.pot                 // Template de traducciones

└── tests/

├── phpunit/                      // Tests unitarios

└── integration/                  // Tests integración WC

# FASE 1: Core del Plugin y Fundamentos

Esta fase establece la base del plugin. Sin ella, ningún módulo puede funcionar. Es la prioridad absoluta.

## 1.1 Archivo Principal del Plugin

Crear hostforge.php con las cabeceras estándar de WordPress, constantes, verificación de dependencias y carga del autoloader.

- Constantes obligatorias: HOSTFORGE_VERSION, HOSTFORGE_PLUGIN_FILE, HOSTFORGE_PLUGIN_DIR, HOSTFORGE_PLUGIN_URL, HOSTFORGE_PLUGIN_BASENAME, HOSTFORGE_MIN_PHP, HOSTFORGE_MIN_WP, HOSTFORGE_MIN_WC.

- Verificación de entorno: Comprobar versión PHP, WordPress y WooCommerce antes de activar. Mostrar admin_notice si no se cumplen.

- Carga segura: defined('ABSPATH') || exit al inicio. Cargar plugin en hook 'plugins_loaded' con prioridad 10.

- HPOS compatible: Declarar compatibilidad con High-Performance Order Storage de WooCommerce via before_woocommerce_init hook.

## 1.2 Sistema de Autoloading

Implementar autoloader PSR-4 que mapee el namespace HostForge\ a includes/ y cada módulo a modules/[slug]/. Usar spl_autoload_register(). No usar Composer autoload en producción para evitar dependencias.

## 1.3 Clase Principal HostForge (Singleton)

Clase includes/class-hostforge.php como punto de entrada:

- Patrón Singleton: Método instance() estático. Constructor privado. No clonable, no serializable.

- Método init(): Carga textdomain, inicializa Module Manager, registra hooks globales.

- Hooks globales: register_activation_hook, register_deactivation_hook, plugin_action_links.

## 1.4 Gestor de Módulos (Module Manager)

Clase includes/class-hf-module-manager.php. Corazón del sistema modular:

- Registro: Método register_module($slug, $class_name, $default_active) para cada módulo.

- Activación: Guarda módulos activos en wp_options como hf_active_modules (array serializado).

- Carga: Solo instancia y llama init() de los módulos activos.

- Interfaz admin: Pantalla HostForge > Ajustes > Módulos con toggles on/off por módulo.

- Dependencias: Un módulo puede declarar que depende de otro. Si el padre está inactivo, el hijo no se carga.

## 1.5 Clase Base de Módulo (Abstract)

Clase includes/abstracts/abstract-hf-module.php que todo módulo debe extender:

abstract class HF_Module {

abstract public function get_id(): string;

abstract public function get_name(): string;

abstract public function get_description(): string;

abstract public function get_dependencies(): array;

abstract public function init(): void;

public function activate(): void {}   // Al activar módulo

public function deactivate(): void {} // Al desactivar módulo

public function get_admin_menu_items(): array { return []; }

public function get_myaccount_endpoints(): array { return []; }

public function register_rest_routes(): void {}

public function register_cron_events(): void {}

final public function is_active(): bool { ... }

}

## 1.6 Activador / Desactivador / Desinstalador

- Activador: Crear tablas DB compartidas (hf_logs, hf_activity), flush rewrite rules, crear capabilities custom, set versión en options.

- Desactivador: Limpiar cron events programados. NO borrar datos.

- Desinstalador (uninstall.php): Solo si la opción hf_delete_data_on_uninstall es true: borrar todas las tablas, options, user meta, post meta y CPTs.

## 1.7 Sistema de Logs

Tabla hf_logs con columnas: id, module, level (debug/info/warning/error/critical), message, context (JSON), created_at. Trait reutilizable trait-hf-has-logs.php para que cualquier clase pueda hacer $this->log('info', 'message', $context). Pantalla de visualización en HostForge > Ajustes > Logs con filtrado por módulo, nivel y fecha.

## 1.8 Pantalla de Ajustes General

Página HostForge > Ajustes > General usando la Settings API de WordPress:

- Datos de empresa: Nombre, dirección, teléfono, email, logo, NIF/CIF.

- Opciones generales: Modo debug, borrar datos al desinstalar, formato de fecha.

- Información de licencia: Clave de licencia del plugin, estado, expiración.

## 1.9 REST API Base

Registrar namespace hostforge/v1 con endpoint de health check. Implementar autenticación por Application Passwords de WordPress + tokens propios opcionales. Middleware de rate limiting. Clase base abstract-hf-rest-controller.php que extiende WP_REST_Controller con métodos comunes de sanitización, validación y permisos.

## Checklist Fase 1

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Archivo principal hostforge.php con constantes y checks | PENDIENTE |
| 1.2 | Sistema de autoloading PSR-4 | PENDIENTE |
| 1.3 | Clase principal HostForge singleton | PENDIENTE |
| 1.4 | Module Manager con registro y carga condicional | PENDIENTE |
| 1.5 | Clase abstracta HF_Module | PENDIENTE |
| 1.6 | Activador, desactivador y uninstall.php | PENDIENTE |
| 1.7 | Sistema de logs con tabla DB y trait | PENDIENTE |
| 1.8 | Pantalla Ajustes General | PENDIENTE |
| 1.9 | Pantalla Ajustes > Módulos con toggles | PENDIENTE |
| 1.10 | REST API base con health check y auth | PENDIENTE |
| 1.11 | Dependency checker (PHP, WP, WC versions) | PENDIENTE |
| 1.12 | Declaración HPOS compatibility | PENDIENTE |
| 1.13 | Archivo POT para traducciones | PENDIENTE |
| 1.14 | CSS/JS base de admin (enqueue condicional) | PENDIENTE |

# FASE 2: Tipos de Producto WooCommerce para Hosting

Esta fase crea los tipos de producto personalizados de WooCommerce que son el corazón comercial de HostForge. Cada tipo de producto tiene sus propios campos, validaciones y lógica.

## 2.1 Integración con Suscripciones (Capa de Abstracción)

Antes de crear productos, implementar una capa de abstracción sobre los plugins de suscripciones:

- Interfaz HF_Subscription_Adapter: Define métodos comunes: create_subscription(), cancel_subscription(), get_subscription_status(), get_next_payment_date().

- Implementaciones: HF_WCS_Adapter (WooCommerce Subscriptions), HF_YITH_Adapter (YITH), HF_Advanced_Adapter (Advanced Subs).

- Detección automática: Factory que detecta qué plugin está activo y retorna el adapter correcto.

- Sin plugin activo: Mostrar admin_notice indicando que se requiere al menos un plugin de suscripciones.

## 2.2 Tipo de Producto: Hosting Compartido (hf_shared_hosting)

Extender WC_Product con la clase WC_Product_HF_Shared_Hosting:

- Pestaña de datos de producto: 'HostForge Hosting' tab con campos: servidor asignado (select de servidores registrados), paquete/plan del panel (texto o select dinámico desde la API del panel), límite de disco (MB), límite de ancho de banda (MB), número de emails, número de bases de datos, número de subdominios, número de dominios addon.

- Opciones de checkout: Checkbox 'Requerir dominio en el pedido', checkbox 'Generar username automáticamente', select de ciclos de facturación disponibles.

- Setup fee: Campo de tarifa de instalación (una sola vez al primer pago).

- Prueba gratuita: Duración del trial en días (0 = sin trial).

## 2.3 Tipo de Producto: Hosting Reseller (hf_reseller_hosting)

Igual que shared hosting pero con campos adicionales para reseller: límite de cuentas que puede crear, acceso a WHM reseller, disco y ancho de banda agregados.

## 2.4 Tipo de Producto: VPS / Cloud (hf_vps_server)

Producto con campos: specs de CPU, RAM, disco, IPs. Campo de hostname y contraseña root en el checkout. Preparado para integración futura con APIs de proveedores cloud.

## 2.5 Tipo de Producto: Servidor Dedicado (hf_dedicated_server)

Similar a VPS pero con campos para specs físicas del servidor, IP principal, IPs adicionales, sistema operativo.

## 2.6 Tipo de Producto: Dominio (hf_domain)

Producto especial para dominios:

- Búsqueda de disponibilidad: Widget en el checkout que consulta la API del registrador configurado.

- Precios por TLD: Tabla de precios por extensión (.com, .es, .net, etc.) con precios de registro, transferencia y renovación.

- Selección de registrador: Campo que asocia el producto a un registrador configurado.

## 2.7 Tipo de Producto: Certificado SSL (hf_ssl_certificate)

Producto para venta de certificados SSL con campos para tipo de certificado (DV, OV, EV, Wildcard), dominio, organización y generación de CSR.

## 2.8 Tipo de Producto: Licencia de Software (hf_software_license)

Producto genérico para licencias (cPanel, Plesk, CloudLinux, etc.) con campos para tipo de licencia, IP del servidor y clave de licencia generada.

## 2.9 Campos Personalizados en Checkout

Sistema para que cada tipo de producto pueda inyectar campos adicionales en el checkout de WooCommerce. Los datos del checkout se guardan como order meta y se pasan al módulo de provisionamiento.

## 2.10 Add-ons de Producto

Sistema para añadir complementos a productos de hosting: IP dedicada, backup adicional, certificado SSL, más almacenamiento. Se muestran como opciones seleccionables en la página del producto y en el checkout.

## Checklist Fase 2

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Capa de abstracción de suscripciones (interface + adapters) | PENDIENTE |
| 2.2 | WC_Product_HF_Shared_Hosting con todos los campos | PENDIENTE |
| 2.3 | WC_Product_HF_Reseller_Hosting | PENDIENTE |
| 2.4 | WC_Product_HF_VPS_Server | PENDIENTE |
| 2.5 | WC_Product_HF_Dedicated_Server | PENDIENTE |
| 2.6 | WC_Product_HF_Domain con búsqueda de disponibilidad | PENDIENTE |
| 2.7 | WC_Product_HF_SSL_Certificate | PENDIENTE |
| 2.8 | WC_Product_HF_Software_License | PENDIENTE |
| 2.9 | Sistema de campos custom en checkout | PENDIENTE |
| 2.10 | Sistema de add-ons de producto | PENDIENTE |
| 2.11 | Tabs de datos de producto en admin para cada tipo | PENDIENTE |
| 2.12 | Validación de datos en checkout por tipo de producto | PENDIENTE |
| 2.13 | Guardar meta del producto en el pedido WC | PENDIENTE |

# FASE 3: Módulo Server Manager

Este módulo gestiona la conexión con servidores cPanel y Plesk. Es prerequisito para el provisionamiento automático.

## 3.1 CPT hf_server

Custom Post Type para almacenar servidores. Post meta incluye: tipo de panel (cpanel/plesk), hostname, puerto, protocolo (http/https), método de autenticación (api_token/password/ssh_key), credenciales (cifradas con wp_encrypt()), paquetes/planes disponibles (cache JSON), número máximo de cuentas, número de cuentas actuales, grupo de servidor, estado (active/inactive/maintenance), última comprobación de estado.

## 3.2 Interfaz de Panel (Interface HF_Panel_Provider)

Contrato que deben implementar todos los proveedores de panel:

interface HF_Panel_Provider {

public function test_connection(): bool;

public function create_account(array $params): array;

public function suspend_account(string $username): bool;

public function unsuspend_account(string $username): bool;

public function terminate_account(string $username): bool;

public function change_password(string $username, string $password): bool;

public function change_package(string $username, string $package): bool;

public function get_packages(): array;

public function get_account_usage(string $username): array;

public function get_server_stats(): array;

public function get_sso_url(string $username): string;

}

## 3.3 Proveedor cPanel (WHM API)

Implementación de HF_Panel_Provider usando la WHM API v1. Conexión vía cURL con autenticación por API Token (recomendado) o hash. Endpoints principales: createacct, suspendacct, unsuspendacct, removeacct, passwd, changepackage, listpkgs, accountsummary. Manejo de errores con logging detallado. Cifrado de credenciales en la DB.

## 3.4 Proveedor Plesk (REST API)

Implementación de HF_Panel_Provider usando Plesk XML/REST API. Endpoints para webspaces, service plans, subscriptions. Autenticación por API key o credenciales. Soporte para Plesk Obsidian+.

## 3.5 Pantallas de Admin

- Listado de Servidores: WP_List_Table con columnas: nombre, tipo, hostname, cuentas (actual/max), estado, acciones.

- Añadir/Editar Servidor: Formulario con todos los campos, botón 'Test Connection' con AJAX.

- Grupos de Servidores: Gestión de grupos para balanceo automático.

- Monitor de Estado: Panel con estado de cada servidor, última conexión, métricas.

## Checklist Fase 3

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | CPT hf_server con todos los meta fields | PENDIENTE |
| 3.2 | Interface HF_Panel_Provider | PENDIENTE |
| 3.3 | Implementación cPanel/WHM Provider (WHM API v1) | PENDIENTE |
| 3.4 | Implementación Plesk Provider (REST API) | PENDIENTE |
| 3.5 | Cifrado seguro de credenciales en DB | PENDIENTE |
| 3.6 | Admin: Listado de servidores (WP_List_Table) | PENDIENTE |
| 3.7 | Admin: Formulario añadir/editar servidor | PENDIENTE |
| 3.8 | Admin: Test Connection vía AJAX | PENDIENTE |
| 3.9 | Admin: Grupos de servidores | PENDIENTE |
| 3.10 | Admin: Monitor de estado de servidores | PENDIENTE |
| 3.11 | Cache de paquetes/planes del servidor | PENDIENTE |
| 3.12 | REST API endpoints para servidores | PENDIENTE |

# FASE 4: Módulo Auto Provisioning

Automatización del ciclo de vida de servicios de hosting: creación, suspensión, reactivación y terminación de cuentas.

## 4.1 CPT hf_service

Custom Post Type que vincula un pedido WC con un servicio provisionado. Meta: order_id, product_id, user_id, server_id, panel_username, panel_password (cifrado), domain, status (pending/active/suspended/terminated/cancelled), provisioned_at, suspended_at, terminated_at, next_due_date.

## 4.2 Motor de Provisionamiento

Clase HF_Provisioning_Engine que escucha los hooks de WooCommerce:

- woocommerce_order_status_completed / processing: Dispara creación de cuenta en el panel.

- Suscripción expirada/cancelada: Dispara suspensión de la cuenta.

- Suscripción reactivada: Dispara reactivación de cuenta.

- Generación de username: Algoritmo que genera usernames únicos de 8 chars basado en dominio o nombre.

- Generación de contraseña: Contraseña segura aleatoria con wp_generate_password(16, true, true).

## 4.3 Cola de Provisionamiento

Tabla hf_provisioning_queue para tareas pendientes con reintentos. Campos: id, service_id, action (create/suspend/unsuspend/terminate), status (pending/processing/completed/failed), attempts, max_attempts (default 3), last_error, scheduled_at, completed_at. Procesamiento vía WP-Cron o cron real cada 5 minutos.

## 4.4 Automatización por Cron

- Suspensión automática: Cron que revisa servicios con pago vencido > X días (configurable) y ejecuta suspensión.

- Terminación automática: Cron que revisa servicios suspendidos > X días (configurable) y ejecuta terminación.

- Reactivación: Hook en pago de factura vencida que reactiva automáticamente.

## 4.5 Front-End: Gestión de Servicios en My Account

Endpoint de WooCommerce My Account 'hosting-services':

- Listado: Tabla con todos los servicios: nombre, dominio, servidor, estado, próximo pago, acciones.

- Detalle del servicio: Panel con información completa, botón SSO al panel, cambiar contraseña, solicitar upgrade/downgrade, solicitar cancelación.

- SSO: Login automático al cPanel/Plesk del cliente sin pedir credenciales.

## Checklist Fase 4

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | CPT hf_service con meta fields | PENDIENTE |
| 4.2 | HF_Provisioning_Engine con hooks WC | PENDIENTE |
| 4.3 | Creación automática de cuenta tras pago | PENDIENTE |
| 4.4 | Suspensión automática por impago | PENDIENTE |
| 4.5 | Reactivación automática tras pago | PENDIENTE |
| 4.6 | Terminación automática por inactividad | PENDIENTE |
| 4.7 | Cola de provisionamiento con reintentos | PENDIENTE |
| 4.8 | Cron jobs para automatización | PENDIENTE |
| 4.9 | Generador de usernames y contraseñas | PENDIENTE |
| 4.10 | Admin: Listado de servicios (todos/pendientes/suspendidos) | PENDIENTE |
| 4.11 | Admin: Detalle de servicio con acciones manuales | PENDIENTE |
| 4.12 | Admin: Pantalla de ajustes de automatización | PENDIENTE |
| 4.13 | Front: Endpoint My Account 'hosting-services' | PENDIENTE |
| 4.14 | Front: Detalle de servicio con SSO, cambio password | PENDIENTE |
| 4.15 | Front: Solicitud de cancelación de servicio | PENDIENTE |
| 4.16 | Front: Upgrade/downgrade de plan | PENDIENTE |
| 4.17 | Email de bienvenida con credenciales al provisionar | PENDIENTE |

# FASE 5: Módulo Support Desk

Sistema de tickets de soporte integrado en WordPress con departamentos, prioridades, estados y base de conocimiento.

## 5.1 CPT hf_ticket

Custom Post Type para tickets. Meta: department_id, priority (critical/high/medium/low), status (open/customer_reply/staff_reply/in_progress/closed), assigned_to (user_id), related_service_id, client_user_id. Taxonomía hf_department para departamentos.

## 5.2 Respuestas como Comentarios

Usar el sistema de comentarios de WordPress para las respuestas de tickets. comment_meta para: is_private_note (bool), is_staff_reply (bool), attachments (array de attachment IDs).

## 5.3 CPT hf_kb_article

Custom Post Type para artículos de la base de conocimiento. Taxonomía hf_kb_category. Meta: visibility (public/registered/admin), helpful_yes (count), helpful_no (count), related_articles (array).

## 5.4 Funcionalidades Clave

- Respuestas predefinidas: CPT hf_canned_response con título y contenido reutilizable.

- Cierre automático: Cron que cierra tickets sin actividad en X días (configurable).

- Sugerencias: Al crear ticket, buscar artículos de KB relacionados por palabras clave.

- Adjuntos: Permitir adjuntar archivos a tickets (usa WordPress media library con restricciones de tipo y tamaño).

- Pipe de email: Cron que chequea un buzón IMAP y crea tickets/respuestas desde email entrante.

## 5.5 Pantallas Admin y Front

- Admin tickets: WP_List_Table con filtros por departamento, prioridad, estado, asignado.

- Admin detalle: Vista de ticket con hilo, respuesta, notas privadas, cambio de estado/prioridad/asignación.

- Front listado: My Account > Soporte con lista de tickets del cliente.

- Front nuevo ticket: Formulario con departamento, prioridad, asunto, mensaje, adjuntos.

- Front detalle: Hilo de conversación con opción de responder.

- KB pública: Página con categorías, búsqueda y artículos. Template overrideable.

## Checklist Fase 5

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | CPT hf_ticket con meta y taxonomía departamentos | PENDIENTE |
| 5.2 | Sistema de respuestas vía comentarios WP | PENDIENTE |
| 5.3 | CPT hf_kb_article con taxonomía categorías | PENDIENTE |
| 5.4 | Respuestas predefinidas (canned responses) | PENDIENTE |
| 5.5 | Cierre automático de tickets inactivos | PENDIENTE |
| 5.6 | Sugerencias de KB al crear ticket | PENDIENTE |
| 5.7 | Sistema de adjuntos en tickets | PENDIENTE |
| 5.8 | Admin: Listado y gestión de tickets | PENDIENTE |
| 5.9 | Admin: Gestión de departamentos | PENDIENTE |
| 5.10 | Admin: Gestión de respuestas predefinidas | PENDIENTE |
| 5.11 | Admin: Base de conocimiento (CRUD artículos) | PENDIENTE |
| 5.12 | Front: My Account endpoint soporte | PENDIENTE |
| 5.13 | Front: Formulario de nuevo ticket | PENDIENTE |
| 5.14 | Front: Detalle ticket con hilo de respuestas | PENDIENTE |
| 5.15 | Front: Página pública de base de conocimiento | PENDIENTE |
| 5.16 | Emails de notificación de tickets | PENDIENTE |

# FASE 6: Módulo Domain Manager

Gestión completa de dominios: registro, transferencia, renovación, DNS y integración con registradores externos.

## 6.1 Arquitectura

- Interface HF_Registrar: Contrato para registradores con métodos: check_availability(), register_domain(), transfer_domain(), renew_domain(), get_nameservers(), set_nameservers(), get_lock_status(), toggle_lock(), get_epp_code(), get_whois_info(), update_whois().

- Implementaciones: HF_OpenProvider_Registrar, HF_Namecheap_Registrar, HF_ResellerClub_Registrar como primeros registradores.

- CPT hf_domain: Para tracking de dominios con meta: registrar, nameservers, status, expiry_date, auto_renew, lock_status.

- Tabla hf_dns_records: Para gestión de registros DNS: domain_id, type (A/AAAA/CNAME/MX/TXT/NS/SRV), name, value, ttl, priority.

## 6.2 Checkout de Dominios

Widget integrado en el checkout de WooCommerce que permite buscar disponibilidad de dominios, seleccionar TLD, registrar nuevo dominio, transferir dominio existente o usar dominio propio sin registrar.

## 6.3 Admin y Front

- Admin: Listado de dominios, configuración de registradores, tabla de precios por TLD.

- Front My Account: Listado de dominios, detalle con gestión de DNS, nameservers, bloqueo, EPP code, auto-renovación.

## Checklist Fase 6

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Interface HF_Registrar | PENDIENTE |
| 6.2 | CPT hf_domain con meta fields | PENDIENTE |
| 6.3 | Tabla hf_dns_records | PENDIENTE |
| 6.4 | Implementación primer registrador (OpenProvider) | PENDIENTE |
| 6.5 | Widget de búsqueda de dominios en checkout | PENDIENTE |
| 6.6 | Tabla de precios por TLD en admin | PENDIENTE |
| 6.7 | Admin: Configuración de registradores | PENDIENTE |
| 6.8 | Admin: Listado de dominios | PENDIENTE |
| 6.9 | Front: My Account endpoint dominios | PENDIENTE |
| 6.10 | Front: Gestión DNS del dominio | PENDIENTE |
| 6.11 | Renovación automática de dominios | PENDIENTE |
| 6.12 | Registro automático tras pago | PENDIENTE |

# FASE 7: Módulo Advanced Billing

Extiende la facturación de WooCommerce con funcionalidades específicas de empresas de hosting.

## 7.1 Funcionalidades

- Generación anticipada de facturas: Cron que genera facturas/pedidos X días antes del vencimiento de suscripción.

- Recordatorios de pago: Hasta 3 emails recordatorios configurables (X días antes, día del vencimiento, X días después).

- Late fees: Recargo automático por demora en pago (porcentaje o fijo, configurable en días tras vencimiento).

- Sistema de crédito (wallet): Tabla hf_credit_transactions. El cliente puede añadir fondos. Se aplica automáticamente a nuevas facturas.

- Presupuestos: CPT hf_quote con líneas de items, fecha de validez, conversión a pedido WC al aceptar.

- Pago masivo: Página en My Account para seleccionar múltiples facturas pendientes y pagarlas juntas.

- PDF personalizable: Generación de PDF de factura con plantilla configurable (logo, datos fiscales, diseño).

## Checklist Fase 7

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Generación anticipada de facturas via cron | PENDIENTE |
| 7.2 | Sistema de 3 recordatorios de pago por email | PENDIENTE |
| 7.3 | Recargos por demora (late fees) | PENDIENTE |
| 7.4 | Sistema de crédito/wallet con tabla DB | PENDIENTE |
| 7.5 | Presupuestos (quotes) con conversión a pedido | PENDIENTE |
| 7.6 | Front: Pago masivo de facturas | PENDIENTE |
| 7.7 | Front: Añadir fondos a crédito | PENDIENTE |
| 7.8 | PDF de factura personalizable | PENDIENTE |
| 7.9 | Admin: Pantalla de ajustes de facturación | PENDIENTE |
| 7.10 | Admin: Gestión de presupuestos | PENDIENTE |
| 7.11 | Admin: Gestión de créditos de clientes | PENDIENTE |

# FASE 8: Módulos Adicionales

Los siguientes módulos son funcionalidades complementarias que enriquecen la plataforma.

## 8.1 Módulo Affiliates

- Tabla hf_affiliates: user_id, status, commission_type (percentage/fixed), commission_rate, payment_delay_days, min_withdrawal.

- Tabla hf_commissions: affiliate_id, order_id, amount, status (pending/approved/paid/rejected), created_at.

- Front: Panel de afiliado en My Account con enlace referral, estadísticas, historial de comisiones, solicitud de pago.

- Admin: Listado de afiliados, historial de comisiones, procesamiento de pagos, configuración.

## 8.2 Módulo Security

- Anti brute force: Tabla hf_login_attempts. Bloqueo tras X intentos fallidos.

- Detección de fraude: Hooks en checkout para verificar IP, país, email con MaxMind/FraudLabs.

- Anti-spam: Integración Cloudflare Turnstile y reCAPTCHA v3 en formularios de tickets y contacto.

- Logs de auditoría: Registro de acciones sensibles (login, cambio de password, operaciones de admin).

## 8.3 Módulo Notifications

- Plantillas de email: Extender WC_Email con emails custom para cada evento (provisionamiento, suspensión, etc.).

- Merge tags: {customer_name}, {service_domain}, {server_hostname}, {panel_url}, {username}, {password}, etc.

- Multi-idioma: Plantillas traducibles via sistema i18n de WordPress.

- Admin notifications: Emails a admin en eventos clave (nuevo pedido hosting, fallo de provisionamiento, ticket urgente).

## 8.4 Módulo Reports

- Dashboard: Pantalla principal de HostForge con widgets: MRR, ingresos del mes, nuevos clientes, tickets abiertos, servicios activos/suspendidos.

- Reportes de ingresos: Gráficos de ingresos diarios/mensuales/anuales con Chart.js.

- Reportes de servicios: Distribución por tipo, estado, servidor.

- Reportes de soporte: Volumen de tickets, tiempo medio de respuesta, resolución.

- Exportación: CSV y PDF para todos los reportes.

## 8.5 Módulo Currency & Tax

- Multi-moneda: Aprovechar la funcionalidad multi-moneda de WooCommerce o plugins como WOOCS.

- IVA europeo: Validación VIES de números de IVA, exención automática para B2B intra-UE.

- Tasas por región: Integración con WooCommerce Tax para tasas automáticas.

## Checklist Fase 8

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Módulo Affiliates: tablas, admin, front | PENDIENTE |
| 8.2 | Módulo Security: anti-brute-force | PENDIENTE |
| 8.3 | Módulo Security: detección de fraude en checkout | PENDIENTE |
| 8.4 | Módulo Security: integración anti-spam | PENDIENTE |
| 8.5 | Módulo Security: logs de auditoría | PENDIENTE |
| 8.6 | Módulo Notifications: emails WC custom por evento | PENDIENTE |
| 8.7 | Módulo Notifications: merge tags completos | PENDIENTE |
| 8.8 | Módulo Notifications: notificaciones admin | PENDIENTE |
| 8.9 | Módulo Reports: Dashboard con widgets | PENDIENTE |
| 8.10 | Módulo Reports: Reportes de ingresos con gráficos | PENDIENTE |
| 8.11 | Módulo Reports: Reportes de servicios y soporte | PENDIENTE |
| 8.12 | Módulo Reports: Exportación CSV/PDF | PENDIENTE |
| 8.13 | Módulo Currency & Tax: Validación VIES | PENDIENTE |
| 8.14 | Módulo Currency & Tax: Exención automática IVA | PENDIENTE |

# FASE 9: Testing, Seguridad y Pulido Final

Fase final para asegurar la calidad, seguridad y rendimiento del plugin antes del lanzamiento.

## 9.1 Seguridad

- Auditoría de escapado: Revisar TODA salida HTML usa esc_html(), esc_attr(), esc_url(), wp_kses().

- Auditoría de sanitización: Revisar TODA entrada usa sanitize_text_field(), absint(), wp_kses(), etc.

- Nonces: Verificar que TODOS los formularios y acciones AJAX usan nonces.

- Capabilities: Verificar que TODA acción de admin comprueba current_user_can().

- SQL injection: Verificar que TODAS las queries usan $wpdb->prepare().

- CSRF: Verificar protección CSRF en todas las acciones.

- XSS: Verificar que no hay XSS en ningún output.

- Direct file access: Todos los archivos PHP comienzan con defined('ABSPATH') || exit.

## 9.2 Rendimiento

- Queries: Revisar que no hay queries en bucles (N+1). Usar cache con wp_cache_get/set.

- Transients: Cachear llamadas API externas (paneles, registradores) con transients.

- Carga condicional: Verificar que CSS/JS solo se cargan donde se necesitan.

- DB indexes: Verificar que las tablas custom tienen índices apropiados.

## 9.3 Compatibilidad

- PHPCS: Pasar phpcs con ruleset WordPress-Extra sin errores.

- PHP 8.0-8.3: Testar en todas las versiones soportadas.

- WooCommerce HPOS: Verificar compatibilidad completa con Custom Order Tables.

- Block checkout: Verificar compatibilidad con checkout de bloques de WC.

- Multisitio: Testar en instalación multisite de WordPress.

## 9.4 Documentación

- PHPDoc: Todas las clases y métodos documentados con PHPDoc completo.

- README: readme.txt compatible con WordPress.org (aunque no se publique allí).

- Changelog: CHANGELOG.md con todos los cambios por versión.

- Hooks reference: Documento con todos los hooks/filtros disponibles para desarrolladores.

## Checklist Fase 9

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Auditoría completa de escapado de salida | PENDIENTE |
| 9.2 | Auditoría completa de sanitización de entrada | PENDIENTE |
| 9.3 | Verificación de nonces en todos los formularios | PENDIENTE |
| 9.4 | Verificación de capabilities en todas las acciones | PENDIENTE |
| 9.5 | Verificación de $wpdb->prepare() en todas las queries | PENDIENTE |
| 9.6 | Verificación de defined('ABSPATH') en todos los PHP | PENDIENTE |
| 9.7 | Revisión de rendimiento y cacheo | PENDIENTE |
| 9.8 | PHPCS WordPress-Extra sin errores | PENDIENTE |
| 9.9 | Test en PHP 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | PENDIENTE |
| 9.10 | Test compatibilidad HPOS WooCommerce | PENDIENTE |
| 9.11 | Test checkout de bloques WooCommerce | PENDIENTE |
| 9.12 | PHPDoc completo en todas las clases | PENDIENTE |
| 9.13 | README.txt y CHANGELOG.md | PENDIENTE |
| 9.14 | Documento de referencia de hooks/filtros | PENDIENTE |
| 9.15 | Archivo .pot de traducciones generado | PENDIENTE |

# Apéndice A: Esquema de Base de Datos

Tablas personalizadas que HostForge creará (además de usar post meta, user meta y las tablas de WooCommerce):

### Tablas Core (siempre)

{prefix}hf_logs — id, module, level, message, context, created_at

{prefix}hf_activity — id, user_id, action, object_type, object_id, details, ip, created_at

### Tablas Auto Provisioning

{prefix}hf_provisioning_queue — id, service_id, action, status, attempts, max_attempts, last_error, scheduled_at, completed_at

### Tablas Domain Manager

{prefix}hf_dns_records — id, domain_id, type, name, value, ttl, priority, created_at, updated_at

### Tablas Advanced Billing

{prefix}hf_credit_transactions — id, user_id, amount, type (credit/debit), description, order_id, created_at

### Tablas Affiliates

{prefix}hf_affiliates — id, user_id, status, commission_type, commission_rate, payment_delay, min_withdrawal, created_at

{prefix}hf_commissions — id, affiliate_id, order_id, amount, status, created_at, paid_at

{prefix}hf_referrals — id, affiliate_id, visitor_ip, landing_url, referral_code, converted_user_id, created_at

### Tablas Security

{prefix}hf_login_attempts — id, ip, username, status, created_at

{prefix}hf_ip_blocks — id, ip, reason, expires_at, created_at

Todas las tablas usan dbDelta() en la activación del módulo correspondiente. Charset: $wpdb->get_charset_collate().

# Apéndice B: Hooks y Filtros Principales

Lista de hooks (do_action) y filtros (apply_filters) que HostForge debe exponer para extensibilidad:

### Ciclo de Vida de Servicio

do_action('hostforge_before_provision', $service_id, $order_id)

do_action('hostforge_after_provision', $service_id, $account_data)

do_action('hostforge_before_suspend', $service_id, $reason)

do_action('hostforge_after_suspend', $service_id)

do_action('hostforge_before_unsuspend', $service_id)

do_action('hostforge_after_unsuspend', $service_id)

do_action('hostforge_before_terminate', $service_id)

do_action('hostforge_after_terminate', $service_id)

apply_filters('hostforge_provision_params', $params, $order_id)

apply_filters('hostforge_generated_username', $username, $domain, $user_id)

### Módulos

apply_filters('hostforge_registered_modules', $modules)

do_action('hostforge_module_activated', $module_id)

do_action('hostforge_module_deactivated', $module_id)

### Tickets

do_action('hostforge_ticket_created', $ticket_id, $user_id)

do_action('hostforge_ticket_replied', $ticket_id, $reply_id, $is_staff)

do_action('hostforge_ticket_closed', $ticket_id)

apply_filters('hostforge_ticket_departments', $departments)

### Dominios

do_action('hostforge_domain_registered', $domain_id, $domain_name)

do_action('hostforge_domain_transferred', $domain_id)

do_action('hostforge_domain_renewed', $domain_id)

### Facturación

do_action('hostforge_credit_added', $user_id, $amount)

do_action('hostforge_credit_applied', $user_id, $order_id, $amount)

do_action('hostforge_quote_accepted', $quote_id)

apply_filters('hostforge_late_fee_amount', $amount, $order_id)

# Apéndice C: Checklist de Seguridad WordPress

Esta lista debe verificarse en CADA archivo PHP creado. Es obligatorio sin excepciones:

| # | Regla de Seguridad | Cómo Implementar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevenir acceso directo | defined('ABSPATH') ¦¦ exit; en línea 1 |
| 2 | Escapar toda salida HTML | esc_html(), esc_attr(), esc_url(), wp_kses() |
| 3 | Sanitizar toda entrada | sanitize_text_field(), absint(), sanitize_email() |
| 4 | Nonces en formularios | wp_nonce_field() + wp_verify_nonce() |
| 5 | Nonces en AJAX | check_ajax_referer('hf_action_nonce') |
| 6 | Capabilities en acciones | current_user_can('manage_hostforge') |
| 7 | Prepared statements SQL | $wpdb->prepare() en TODA query |
| 8 | Validar tipos de archivo | wp_check_filetype() para uploads |
| 9 | Cifrar datos sensibles | wp_encrypt() / openssl_encrypt() para passwords |
| 10 | Rate limiting API | Throttle en endpoints REST |
| 11 | CORS configurado | Solo orígenes permitidos en REST API |
| 12 | Content-Type headers | Siempre application/json en REST |

# Resumen de Fases

| Fase | Descripción | Dependencias | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core del Plugin y Fundamentos | Ninguna | CRÍTICA |
| 2 | Tipos de Producto WooCommerce | Fase 1 | CRÍTICA |
| 3 | Server Manager (cPanel/Plesk) | Fase 1 | ALTA |
| 4 | Auto Provisioning | Fases 2, 3 | ALTA |
| 5 | Support Desk (Tickets + KB) | Fase 1 | MEDIA |
| 6 | Domain Manager | Fases 1, 2 | MEDIA |
| 7 | Advanced Billing | Fases 1, 2 | MEDIA |
| 8 | Módulos adicionales (5 módulos) | Fases 1-7 | NORMAL |
| 9 | Testing, Seguridad y Pulido | Todas | CRÍTICA |

Total de tareas: ~95 tareas individuales distribuidas en 9 fases. El sistema de checklist permite retomar el desarrollo en cualquier punto tras un cambio de chat.

Documento preparado para José Conti — HostForge for WooCommerce — Febrero 2026